세라젬 통합 ITO 제안 요청서

2023.10.05

세라젬 IT운영실

목   차

1. 사업 안내 …………………………………………………………………………..3

1)사업 개요………………………………………………………….……………………………..3

2)추진 배경 및 목적………………………………………………………..…………………3

2. 사업 범위……………………………………………………………………………3

1)유지보수 개요……………………………………………………………………………….…3

2)유지보수 범위……………………………………………………………………………….…4

3)계약방식 및 선정절차……………………………………………………………………..5

3. 요구사항 및 제약 조건………………………………………………………….5

1)유지보수 요구사항 목록…………………………………………………………………5

2)유지보수 수행 요구사항…………………………………………………………………6

4. 제안 일반사항…………………………………………………………………....10

1)제안 일반사항………………………………………………………………………………..10

2)제안서 제출……………………………………………………………………………….…..11

3)평가………………………………………………………………………………………………..12

4)제안서 작성방식…………………………………………………………………………….13

5)구비서류/서식……………………………………………………………………………......14

1. 사업 안내

- 사업개요

  - 사 업 명 :세라젬 통합 ITO(IT Outsourcing)

  - 사업기간 :2023.11.04 ~ 2025.11.03(2년)

  - 수행장소 : 고객사(세라젬) 지정 장소

- 추진 배경 및 목적

○ 세라젬 CRM,AS,상담,영업관리시스템에 대한 안정적 운영 및 기능 개선을

통한 업무 효율화 필요함

2. 사업 범위

- 유지보수 개요

유지보수의 과업 수행 범위는 아래와 같다.

| 구 분 |  | 주요 수행 내역 |
| --- | --- | --- |
| 운영SR | 유지보수 | 단순 로직 변경 (알고리즘,계산식 및 산출 공식 등의 변경) |
|  |  | 데이터 변경 및 적용 |
|  |  | 현업 기능 요청에 대한 영향 검토 및 개발/테스트 |
|  | 인시던트 대응 | 장애 및 오류 처리 |
|  | 단순SR 처리 | 데이터 수정/변경 및 자료 요청에 대한 제공 |
|  | 산출물 현행화 | 유지관리 산출물 현행화(ERD 등) |
| AP 운용 | AP 일반관리 /운영 관리 | AP 모니터링 / 배치 운영 업무 / 장애 대응 / 각종 문의 응대 및 정기 회의 준비 등 일반적 운영 활동 |
| 개발SR | Enhancement 개발 | 기능 추가 개발 (A기능만 존재하는 시스템에 B기능 추가) 기능 개선/대체 (A기능을 B기능으로 변경) 기능 개발 및 테스트 |

- 유지보수 범위

| 구분 | 주요 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| CRM시스템 | -고객관리 / 통합고객 DB 관리 / 멤버십 -분석 CRM / 분석용 Data Mart 관리 / 캠페인 -추가 및 개선사항에 대한 프로그램 개발 -프로그램 소스 형상관리/ 배포관리 | 솔루션 및 BI MSTR 관련 커스터마이징 제외 |
| API시스템 | -세라젬 통합 API 관리 및 개발 -추가 및 개선사항에 대한 프로그램 개발 -프로그램 소스 형상관리/ 배포관리 |  |
| 상담시스템 (인바운드) | -인바운드 상담 / 카톡 상담 / CTI 연계관련 업무 / BOS인터페이스 관리 -상담 지식관리 / 직무평가 관리 / 상담품질 평가 관리 /통계 및 리포트 관리 -추가 및 개선사항에 대한 프로그램 개발 -프로그램 소스 형상관리/ 배포관리 | 솔루션 커스터마이징 제외 |
| 상담시스템 (아웃바운드) | --아웃바운드 상담 / PDS(자동전화발신) / Call 상담 캠페인 관리 -추가 및 개선사항에 대한 프로그램 개발 -프로그램 소스 형상관리/ 배포관리 | 솔루션 커스터마이징 제외 |
| 영업관리시스템 (PRM시스템) | -세라젬 체험 서비스/ 체험 통계/ 체험마스터 관리 -POS 매출 처리 / 집계 / 통계 관리 -입고 / 발주 / 실사 / 수불처리등 재고 관련 부분 관리 -POS<-> 영업관리 I/F, 영업관리 <-> SAP I/F관리 -추가 및 개선사항에 대한 프로그램 개발 -프로그램 소스 형상관리/ 배포관리 -영업관리시스템 기준정보 관리 |  |
| AS시스템 | - A/S 요청 접수 관리/상품교환.이전.철거관리/자재 관리 - 매출정산 관리/자재 정산관리/전표관리/ SAP 인터페이스 관리 - 모바일 웹서비스 / 결재 관리 | Android App 커스터마이징 제외 |

- 계약방법 및 선정 절차

  - 입찰방식 : 공개 경쟁입찰

  - 선정절차 : 제안요청공고-> 제안서 접수-> 제안서 평가

-> 우선협상대상자 선정->기술 및 가격협상/선정-> 계약

  - 추진일정 :

| 구분 | 내 용 | 일정 |
| --- | --- | --- |
| 제안요청 공고 | 세라젬 공식 홈페이지 게시 | ~ 23.10.05 |
| 제안서 접수 | 제안서 접수 마감 | ~ 23.10.20 (공시 이후 10일) |
| 제안서 평가 및 우선협상업체 선정 | 제안 설명회 진행/평가 우선협상업체 선정 | ~ 23.10.23 |
| 계약 체결 | 최종 수행 업체 선정 | ~ 23.10.27 |

- 요구사항 및 제약 조건

  - 유지보수 요구사항 목록

세라젬 통합 CRM 운영유지보수에 대한 제안은 아래와 같은 요구사항이

충족되어야 하며 상호합의가 없는 경우 요구사항을 변경 할 수 없다.

| 구 분 | 요구사항 상세 |
| --- | --- |
| 유지보수 관리 요구사항 | 응용시스템의 원활한 수행을 위한 관리 방법론 및 추진 단계별 수행 방안에 대한 요구사항을 기술하고, 사업을 수행하기 위한 계약방식과 조건, 유지보수 추진기간 등에 대한 요구사항을 기술한 것 |
| 유지관리 인력 요구사항 | 목표시스템의 정상운영을 위한 조직 및 인력투입 방안등을 기술한 것 |
| 보안 요구사항 | 정보 자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능,운영접근을 통제하기 위한 요건을 기술한 것 |
| 지원 요구사항 | 앞서 제시한 요건 외에 유지보수 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 요구사항으로 표준화, 교육지원, 기술지원, 팀원 요구사항 등이 해당함 |

  - 유지보수 수행 요구사항

| 대상 | 구분 | 세부내용 |
| --- | --- | --- |
| 유지 보수 관리 요구 사항 | 계약 | - 계약 체결 후 계약기간이 시작날짜 전에 사업수행계획서를 제출 - 착수계를 통한 공문으로 제출 - 제안요청서, 제안서 및 기술협상 결과 반영 - 수행인력의 소속확인을 위한 증빙서류 - 업무시스템 유지관리를 위한 유지보수 계획 - 참여인력 보안서약서 - 기타 필요 서류 |
|  | 착수 | - 수행사는 계약 시작 날짜부터 모든 투입인력이 투입되어야 하고, 정상업무 수행이 가능해야 함 |
|  | 일반사항 | - 다음과 같은 사항에 대하여 발주사와 상호 협의하여 진행 - 명시된 사업내용 및 범위를 변경 혹은 추가하여야 할 사항 - 수행사의 단독 결정이 곤란한 사항 - 사업기간에 생산된 산출물은 문서화하여 정리 이전함 |
|  | 유지보수조직 | - 사업자의 대표자를 보안책임자로 지정하여 운영하여야 하며, 참여인력의 보안 관리함 - 수행사는 본 사업의 효율적인 수행을 위하여 월별 실적(기성)을 보고하고, 사업기간 중 발주사의 요구가 있을 시 사업추진 전반에 걸쳐 수시 보고함 |
|  | 산출물 관리 | - 유지보수 방법론에 준하여 필수 산출물에 대해 현행화 추진(ERD등) |
|  | SR관리 | - SR(Service Request)에 대해 사전 영향도 분석 후 일정계획을 수립하여 제시(테스트 포함) - 수행사는 SR별 추진일정에 대해 발주사에 보고하고 협의하여 확정함(필요시 우선순위 조정) - 발주사 사전 검증(테스트)을 통해 기능 이상 여부 확인 후 서비스 배포 요청(테스트계 → 운영계) |
|  | 작업 장소 및 개발환경 | - 사업 수행을 위하여 필요한 작업 장소 및 책상, 설비는 발주사에서 제공하며, PC등 작업환경은 수행사가 구비함 - 발주사가 요구한 보안요구사항 및 원격지 개발에 따른 구체적인 보안관리대책(권한, 원격지 개발의 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크, 자료 등)을 준수함 |
|  | 위험/이슈 관리 | - 수행사는 리스크 발생을 사전 예방하고 리스크 발생 시 사후 대처방안을 제시함 - 수행사는 위험/이슈사항의 관리 및 보고 시 관련 대책을 포함하여 제시함 |
|  | 산출물 목록 | - 유지보수 수행계획서(착수 시) - 프로그램 목록 - 인터페이스 정의서(SWAGGER 로 대체 가능) - 물리/논리 ERD - 구현 소스 - 사용자/운영자 매뉴얼(필요시) - 정기/비정기 보고서 - 결합관리대장 - 장애관리대장 - 이슈/리스트 관리대장 - 기성실적서(월) |
|  | 기성 관리 | - 기성 실적을 바탕으로 월별 기성 추진 - 필수 산출물 경우 사전 현행화 추진 |
| 유지 관리 인력 요구 사항 | 유지 관리 | - 제안사는 투입인력의 소속, 직책, 성명, 실무경력, 보유기술자격증 등 인적사항(민감한 개인정보 제외)을 계약 체결 후 14일 이내에 발주처에 제출 - 상주 수행인력은 세라젬에서 지정한 장소에 상주 근무하여야 한다. - 상주 수행인력이 세라젬의 재산 및 인사상의 피해를 끼친 경우 그 피해 내용을 우선적으로 사업자가 변상하여야 함 - 계약상대자 및 투입인력의 사정으로 인하여 인력교체가 필요할 경우에는 14일전에 인력변경 요청을 하여야 하며, 최소 10일이상 합동근무를 통한 인수인계 완료 후 발주처의 승인 후 교체 하여야함 - 상주 수행인력의 교체는 발주처의 승인 없이는 불가능하며, 세라젬에서 교체 요구 시 14일 이내에 교체 투입해야 하며, 업무 공백은 허용되지 않음 - 투입인력이 불친절, 무능력등 부적하다고 판단될때에는 서면교체를 요청할 수 있으며, 제안사는 이에 응하여야 한다. - 유지보수인력은 가능한 이직 및 변동이없도록 운용하여야하며, 이직율이 일정수준을 넘지 않도록 하는 인력 운용방안을 제시하여아 한다 구분; 업무내용. 사업 수행관리(PM); 세라젬 ITO 총괄 관리 - 사업수행 관리자는 소프트웨어 기술자 등급 기준 특급 포함 - 유지보수 사업 관리 및 서비스 품질관리 - PM은 반드시 주관사업자 소속(정직원)이어야 함. CRM 시스템 개발/ 관리; CRM시스템 개발/운영 관리 - CRM시스탬 개발/관리자는 소프트웨어 기술자 등급 기준 고급 이상 1명 포함 - Java Spring Boot 프레임워크 기반 개발 경험 및 Oracle DB 개발 경험 필수. 상담 시스템(CTC) 개발/ 관리; 상담시스템 개발/운영 관리 - 상담시스탬 개발/관리자는 소프트웨어 기술자 등급 기준 고급 이상 1명 포함 - Java Spring Boot 프레임워크 기반 개발 경험 및 Oracle DB 개발 경험 필수 - CTI/교환기(PBX) 연동 개발 및 솔루션 관리 경험자 - IVR/PDS/녹취/STT 시스템 등 상담업무 연관 시스템 경험자. 영업관리시스템 (PRM) 개발/ 관리; 영업관리시스템 개발/운영 관리 - 영업관리시스템 개발/관리자는 소프트웨어 기술자 등급 기준 고급 이상 1명 포함 - JAVA, Nexacro Platform, SQL 개발 경험 필수 - Java Spring Boot 프레임워크 기반 개발 경험 및 Oracle DB 개발 경험 필수 - 프랜차이즈(유통) 기반 영업관리 시스템 개발/운영 경력자. AS시스템 개발/ 관리; AS시스템 개발/운영 관리 - 상담시스탬 개발/관리자는 소프트웨어 기술자 등급 기준 고급 이상 1명 포함 - Java Spring Boot 프레임워크 기반 개발 경험 및 Oracle DB 개발 경험 필수. |
| 유지 보수 지원 요구 사항 | 인수인계 | - 인수인계 필요시 인수 내용을 기록한 확인서를 작성하여 인수 당사자 서명 후 제출함 - 수행사는 발주사의 시스템이 원활히 운영될 수 있도록 인수 업무를 철저히 수행함 - 사업종료 시 인계 방안(인계대상, 인계내용, 인계방법) 등을 제시 - 신규사업자가 선정되어 투입된 이후, 최소 14일 이상의 인계절차를 수행하여야 함 |
|  | 하자담보, 유지관리 | - 제안사는 통합 유지관리 체계 전반에 걸쳐 상세한 하자 담보 책임, 유지관리 계획을 수립하여 제출하여야 함 |
|  | 작업시간 | - 세라젬의 근무시간을 기준으로 하며, 일요일, 공휴일 및 발주사의 휴일은 휴무임 - 단 장애발생, 시스템 오픈 등 특수상황이나 긴급상황으로 인하여 발주기관의 요청이 있을 경우 야간이나 휴일에도 지원하여야 함 - 투입인력의 휴가 등으로 인한 업무공백에 대한 해결방안 제시 |
| 보안 요구 사항 | 보안관리 | - 사업수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등의 보안관리는 발주사의 보안 표준을 준수하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치함 - 고객의 개인정보 관리는 정보통신망법 및 개인정보보호법, 발주사의 개인정보처리방침을 준수하여 개발 및 관리되어야 함 |
|  | 보안정책 및 가이드라인 준수 | - 본 사업에 투입하는 모든 인원에 대하여 별도 양식에 의한 보안 각서 또는 서약서를 제출하고 정보보안 책임자를 지정하여 정기적인 보안 관리를 실시함 - 사업 수행을 위한 관련 자료의 반입, 반출 등은 세라젬 보안 규정에 따라야 하며, 세라젬으로부터 제공받은 모든 자료는 본 사업 이외의 목적으로 보관, 활용할 수 없고 사업종료 시 모두 반납함 - 사업 수행과정에서 얻어진 정보나 자료 등은 외부에 제공 또는 공개를 엄금하며 위반할 경우 모든 책임은 계약상대자가 부담함 - 사업 수행 중 취득한 지식에 대해서는 사업 수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 보안을 준수함 - 개인정보 처리 또는 취급 시 관련 규정 및 법률을 준수하여 해당 기능을 개발함 |
|  | 참여인력 보안관리 | - 사업 참여인원에 대해서는 ‘정보 누출’금지조항 및 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서 및 제반서류를 제출하여 보안성 검사를 필하여야 하고, 책임을 져야 함 - 사업 수행 전 참여인원에 대해 법적 또는 발주사 규정에 의한 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 민·형사상 손해배상 징구 등에 대한 보안교육을 실시함 - 수행사는 사업 수행 중 업체 인력에 대한 보안점검을 정기적으로 실시함 - 수행사는 본 사업수행 중 득한 기밀사항과 각종시스템 구성, 구현기법, 통신망 구성 등에 대하여 보안을 유지하여야 하고 해당 자료를 외부에 제공할 때에는 반드시 발주사의 승인을 득함 - 사업에 투입되는 모든 인원에 대한 노트북, PC 등 정보통신 장비 반출⋅입 시 악성코드 감염 여부 및 자료 무단 반출 확인 등 보안조치를 시행함 - 수행사는 본 사업을 위하여 별도의 S/W를 사용할 경우 반드시 정품을 사용하여야 하며, 사용할 S/W 라이선스 내역을 발주사에게 사전에 제출함 - 불법 S/W사용으로 인한 모든 책임은 수행사에게 있음 - 업무 수행에 필요한 전산장비(PC, 노트북 등) 및 이동식 저장매체(USB 등)의 무단 반출입을 금함. 단, 발주사가 적절한 절차에 의해 승인할 경우 반출입 할 수 있음 - 수행사는 발주사의 전산, 통신장비가 설치된 곳의 출입 시 전산, 통신 시스템을 관리하는 담당자나 발주사가 요구하는 보안사항 및 점검 내용을 충실히 이행함 - 수행사는 사업완료 후 용역수행 중 취득한 기밀자료 파기 및 반납 하여야 함 |
|  | DB 및 APP 서버 접근제어 | - 모든 DB 및 APP 서버의 접근은 관리자의 허가를 득한 후 사용함 |

- 제안 일반사항

- 제안 일반사항

- 입찰 방법

    - 일반 경쟁 입찰

- 입찰 참가 자격

    - 사업참여기관 정의 : 하도급 형태(제안사+하도급 구축업체)로 실제 구축에 참여하는 모든 기관

    - 최근 3년 이내 CRM, 상담, 영업관리시스템(PRM), AS 구축 및 운영 유지보수 실적/수행이 있는 업체

    - 공고일 이전 가장 최근 평가한 유효기간 내 기업신용평가 등급이 B0 이상 업체

    - 제안사는 사업참여기관(제안사, 협력업체)이 하도급형태로 구성하더라도 주 계약자로서 최종적인 책임을 짐

    - 소프트웨어산업진흥법 제24조 규정에 따라 소프트웨어 사업자로 신고한 사업참여기관

    - 유사 유지보수를 수행한 경험을 보유하거나 운영 유지보수 사업을 수행중인 업체로 시스템 개발 및 유지보수 역량을 보유한 사업참여기관으로 세라젬 운영 서비스 연속성 확보 필수

    - 사업참여기관 및 대표자가 은행연합회, 국가기관, 지방자치단체 등의 부적합한 업체로 제재권고 받지 아니한 사업참여기관 이어야 함. 즉, 유지보수 수행에 있어서 법률적으로 문제가 없어야 함

- 계약 방법

- 협상에 의한 계약

- 제안서 제출

- 제출 기한 : 2023년 10월 20일 (금)

- 제출 장소 : 서울 강남구 테헤란로 231 센터필드 WEST 10층 세라젬

- EMail 제출 주소 : 정보개발팀 하성필 팀장

<spha@ceragem.com>, 010-9932-7431

- EMail 전자파일 제출 : 기한 내 발신 후, 정상 수신 확인 함

- 제출 서류 (사업참여기관 : 제안사)

- A~E까지 서류는 제안서 접수 시 우선 제출 필요. 그 외 서류는 순차적으로 제출 가능함

- 가격 제안서 및 가격 산출 근거 (부가세 포함 , 밀봉 제출)

- 사업참여기관의 최근 3년간 요약 재무제표 각 1부

- 사업참여기관의 신용평가기관의 신용등급기준 각 1부

- 사업참여기관의 소프트웨어사업자 신고확인서 1부

- 투입인력 총괄표 및 프로파일 (PM만 우선 제출)

- 제안서 1 부, 전자문서 1부 (제안서 전체본)

- 제안 참여 확인서 (서식1)

- 정보보호서약서(비밀유지확약서, 서식2)

- 제안서약서 (서식3)

- 사업참여기관의 사업자등록증 사본(원본대조필) 1부

- 사업참여기관의 법인인감증명서 각 1부

- 사업참여기관의 사용인감계 각 1부

- 기타 제안 내용 이해 및 증빙자료 제시 필요 관련자료 및 서류 (원본 대조 필)

- 가격 제안

- 가격은 금액산출 근거 포함하여 유지보수 견적 부가세 포함한 합산금액을 밀봉 제출함

- 제안 요청 관련 문의

- (주) 세라젬 정보개발팀

- 하성필 팀장<spha@ceragem.com>,

02-6716-9045, 010-9932-7431

- 문의는 EMail 을 기본으로 함

- 문의사항에 대한 답변은 EMail 로 全 제안 업체에 통보/공유 함

- 전화 또는 구두로 질의 및 응답한 사항은 법적 효력이 없음

- 제안 시 유의사항

- 제안은 반드시 제안사 수행총괄PM이 발표해야 함

- 제안서에 수행총괄PM이 명시되어 있어야 하며, 입찰공고일 전부터 입찰 참가 업체에 재직 중인 자에 한 함

- 제안 설명회 이후 핵심인력 (PL급 이상)에 대한 인터뷰가 수행 될 수 있음 (일정 개별 통보)

- 발표내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명기 함

- 제안 발표회 불참 시 평가대상에서 제외하며 참가 인원은 제안사별 3명 이내로 한정

- 제안참가 신청 및 제안서 제출을 하였더라도 업체의 결격사유가 있을 경우 해당 업체의 참가를 제한 할 수 있음 (업체 개별통보)

- 제출된 제안서 및 제반 자료는 일체 반환하지 않으며, 제안사의 독점적 지적재산권으로 명시하지 않은 자료에 대해 당사가 관련 자료의 저작권, 복제권 등의 모든 권한을 가짐

- 계약 후 당사가 수행 인원에 대한 변경 요청이 있을 경우 수행사는 이에 응해야 함

- 본건과 관련한 법률상 분쟁의 소지가 발생될 경우 참가자격 및 선정을 취소할 수 있음

- 업체 선정은 당사의 고유권한으로, 제안서 평가 및 협상 결과의 세부내용은 공개하지 아니하며, 선정 결과에 대한 이의를 제기할 수 없음

- 제안서 효력

- 제안서에 명기된 내용은 업체 선정 후 계약서와 동일한 효력을 가짐

- 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함

- 당사필요에 따라 추가 제안 또는 자료를 요청할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 것으로 간주함

- 당사의 환경변화로 인해 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우라도 제안사는 이의를 제기하지 못함

- 제안서에 대한 해석상 문제가 있을 경우 상호 협의하여 조정함

- 평가

- 평가방식

    - 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 산출하여 최고 득점자를 우선협상대상자로 선정

- 종합평가점수 산출 = 기술평가점수 + 가격평가점수

※기술평가(40점), 가격평가(60점)

- 우선 협상 대상자 선정 결과 통지

    - 원사업자가 마련한 평가 기준과 절차에 의해 공정하게 평가하며, 제안서 및 제안 설명회 내용을 토대로 평가를 진행함

    - 업체는 평가결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며, 세부적인 평가항목 및 결과는 공개하지 않음

    - 협상대상자가 제안한 사업내용, 수행방법, 수행일정, 제안가격 등 제안서의 내용을 대상으로 협상을 실시하며, 협상을 통해 내용의 일부를 조정할 수 있음

    - 계약은 당사와 협상 체결하며, 전체 혹은 부분별로 별도 협상하여 체결할 수 있음

- 제안서 접수는 공개입찰 공시 이후 10일 이내 접수(working day 기준)

- 계약 대상의 선정

    - 낙찰자 선정방식 : 상호 협상에 의한 계약 (공급 업체를 대상으로 제안서 접수 및 평가 절차 진행 후 당사에 가장 적합한 업체를 우선협상 대상자 또는 구축수행사로 선정)

    - 계약체결형태 :

총액계약 (계약목적물 전체에 대하여 총액으로 가격 협상하여 체결)

- 제안서 작성 방식

    - 작성 지침

- 제안서는 A4규격의 파워포인트(PPT)로 작성하는 것을 원칙으로 하며, 제안서 작성이 본 목차와 상이 할 경우, 별도 조견표 작성 함

- 본 유지보수 도움이 되는 추가 제안 있을 시, 별도 목차 생성 기재 혹은 첨부 문서 제출 가능 함

- 당사 요구사항에 대한 방안을 제시할 수 없거나 다른 경우에는 사유를 명시 함

- 객관적인 자료를 통해 검증가능하고 확인 가능하도록 참고자료를 첨부 함

- 제안서 내용 및 첨부된 자료는 거래상 또는 지적재산권/법적으로 하자가 없어야 함

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현하여야 하며, ‘고려’, ‘추정’, ‘예정’ 등의 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주함

- 제안서에 기재된 경력사항 등 중요한 내용이 허위로 밝혀지는 경우 자동 탈락되며, 계약 파기 및 향후 사업 참가 제한 등 불이익을 받을 수 있음

- 인력계획에 제시된 투입 인원은 계약 후 임의 변경이 불가능 함

서식 제1호】제안참여확인서

| 제 안 참 여 확 인 서 아래 사항 중 해당되는 경우에 기재하시기 바랍니다. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 신 청 인 | 상호(법인명칭) |  | 법인등록번호 |  |
|  | 주 소 |  | 전 화 번 호 |  |
|  | 대 표 자 |  | 생 년 월 일 |  |
| 제 안 개 요 | 제안공고번호 |  | 제 안 일 자 |  |
|  | 제 안 건 명 |  |  |  |
| 대 리 인 사 용 인 감 | 본 제안에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 생 년 월 일 : |  | 본 제안에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인) |  |
| 본인은 위의 번호로 공고한 귀사의 일반경쟁입찰에 참가하고자 귀사에서 정한 제안입찰유의서 및 제안입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰 참가 신청을 합니다. 별첨서류 : 입찰등록에 정한 서류 신청인 : (인) ㈜세라젬 대표 귀하 |  |  |  |  |

【서식 제2호】정보보호서약서

정보보호 서약서(협력업체)

성        명 :

소        속 :

당사는 ㈜세라젬의 (                            )업무 수행에 대하여 제안제출(RFP),ITO 계약 등의 업무를 진행함에 따라 아래 사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 제안 및 계약에 의거 업무수행에 최선을 다한다.

- 유지보수 수행을 위해 접근을 허가 받은 시설과 정보만을 이용하겠으며 승인 받지않은 프로그램이나 정보저장 및 처리장치는 사용하지 않는다.

- 유지보수 및 업무수행과정에서 취득한 제품정보, 영업전략, 판매, 제조 등 당사와 연관된 어떠한 사항도 외부에 전달하여서는 안 된다.

- 상시 직원 교육을 통해 업무상 취득한 귀사 정보를 기밀화 하고, 외부 유출 및 화재, 도난사고의 근절에 각별한 노력을 기울인다.

5. 당사가 고용한 업무수행자에 대해 각 수행 인원 별 보안서약을 제출하며, 당사는 업무수행자의 신원확인 및 수행자의 신원에 대한 보증을 책임진다.

6. 업무 수행 중 업무관련 문제 발생시 귀사의 피해범위에 상응하는 부분에 대하여 당사는 귀사에 끼친 손해에 대한 전부 변상 및 복구 책임을 진다.

당사는 위의 사항을 숙지하여 이를 성실히 준수할 것이며 만일 이를 위반하였을 경우 부정경쟁방지 및 영업비밀에 관한 법률 및 개인정보보호법 등 관련 법령에 따른 민.형사상의 책임을 감수함은 물론, 귀사에 끼친 손해에 대해 지체 없이 변상.복구할 것을 서약합니다.

년     월     일

회사명  :

대표이사 :                       (인)

㈜세라젬 대표 귀하

【서식 제3호】서약서

서 약 서(제안,입찰)

제안(입찰)건명 :

용역제안 참가신청과 관련하여 작성된 모든 관련 증빙자료는 신의성실 원칙에 입각하여 작성 제출하며, 만일 제출한 서류가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위기재 상황 등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외하여도 이의를 제기하지 않겠음을 서약합니다. 또한 상기 입찰 건에 대한 사업자 선정방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관련된 귀 기관의 방침에 이의가 없음을 서약하며, 입찰응시 결과에 대하여 민·형사상의 어떠한 이의도 제기치 않을 것을 서약합니다.

202  년   월   일

주 소 :

상호 또는 명칭 :

대 표 자 : (인)

법인 등록번호 :

(주)세라젬 대표 귀하